三亚中心医院（海南省第三人民医院）

信息机房系统和设备迁移项目

报

价

文

件

供应商：****

日  期： ****年**月**日

目 录

一、报价单	２

1.1报价一览表	２

1.2报价明细表	３

二、 营业执照	４

三、法定代表人身份证	５

四、配置清单	６

一、报价单

1.1报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息机房系统和设备迁移项目 | 1 | 00.00 |
| 合计 | 大写：***元整 |  |  |
|  | 小写：00.00元 |  |  |
| 由于项目特殊性，要求项目验收后提供至少半年驻场保障及观察。 |  |  |  |

供应商：****

联系人：***

联系电话: *****

日  期：****年**月**日

1.2报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 预算金额(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房勘察 | 机架位置确定勘察 电源插座确定勘察 专线位置确定勘察 网络/服务器/存储等设备部署位置确认 新机房现场环境勘察 | 1 | 次 |  |  |
| 2 | 旧机房物理连线调查 | 当前机房所有设备的连线调查 网络设备物理连线记录 服务器设备物理连线记录 存储设备物理连线记录 网络及服务器调查 | 1 | 次 |  |  |
| 3 | 机房整体搬迁方案详细设计 | 机房搬迁需求分析 机房搬迁整体思路 机房搬迁原则 机房搬迁前期现场调查准备工作 机房搬迁前期测试准备 机房搬迁实施步骤 机房搬迁后业务测试观察 应急方案 | 1 | 次 |  |  |
| 4 | 业务迁移 | 业务系统迁移 | 1 | 次 |  | 70台业务系统 |
| 5 | 设备搬迁 | 所有设备拆解，包含网络、服务器、存储等设备 所有搬迁设备包装搬迁运输 在新机房，所有设备的物理安装上架 | 1 | 次 |  | 核心交换机 存储光纤交换机 业务交换机 精密空调 UPS 光纤熔接盒 网络服务器 网络交换机 动态监控服务器 虚拟交换机 离线备份服务器 昆腾磁带库 虚拟化服务器 存储扩展柜 存储机头 服务器 爱数备份一体机 柜式灭火器 柜式空调 机柜 |
| 6 | 网络调试 | 网络设备调试 | 1 | 次 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

- 营业执照

三、法定代表人身份证

四、配置服务范围与内容清单

1、硬件设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | H3C S10508 | 2 | 华三 |
| 2 | 存储光纤交换机 | AM868C | 4 | 华三 |
| 3 | 业务交换机 | S5130S | 4 | 华三 |
| 4 | 精密空调 | 万马 | 3 | 万马 |
| 5 | UPS | UPS | 2 | 万马 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 3 | 华三 |
| 7 | 网络服务器 |  | 1 | 无标签，已下线 |
| 8 | 网络交换机 |  | 1 | 睿易 |
| 9 | 动态监控服务器 |  | 1 | 万马 |
| 10 | 虚拟交换机 | S5731S-S48T4X | 2 | 华为 |
| 11 | 离线备份服务器 | 超聚变 2288H | 1 | 超聚变 |
| 12 | 昆腾磁带库 | QuantumScalar16 | 1 | 昆腾 |
| 13 | 虚拟化服务器 | RH5885 V5(3) RH5885 V3(3) | 6 | 华为 |
| 14 | 存储扩展柜 | H3C CF8820-1-SFF | 2 | 华三 |
| 15 | 存储机头 | H3C CF8820-1 | 1 | 华三 |
| 16 | 服务器 | H3CUniServer R4900 G3 | 2 | 华三 |
| 17 | 爱数备份一体机 | 爱数备份一体机 | 1 | 爱数 |
| 18 | 柜式灭火器 | HFC-227ea | 3 | 万马 |
| 19 | 柜式空调 | KF-72LW/Y-PA400 | 4 | 美的 |
| 20 | 机柜 | 万马 | 8 | 万马 |
| 合计： |  |  | 52 |  |

2、虚拟化平台及

- 华为平台业务系统

| 序号 | 所属主机 | 业务系统名称 | 业务厂商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KCNA02 | 门诊发药服务器 |  |  |
| 2 | KCNA04 | 运维虚拟主机-237 |  |  |
| 3 | KCNA04 | 迈瑞监护仪对接东华护理系统 |  |  |
| 4 | KCNA06 | 药剂科-DMZ前置服务器 |  |  |
| 5 | KCNA04 | 美康合理用药应用服务器(医疗集团) |  |  |
| 6 | KCNA06 | 省监管平台前置服务器 |  |  |
| 7 | KCNA12 | 病案科上传数据01 |  |  |
| 8 | KCNA12 | 急诊分诊（数据库服务器） |  |  |
| 9 | KCNA08 | 平台CDR/MDM服务器-2 |  |  |
| 10 | KCNA02 | 巡检 |  |  |
| 11 | KCNA08 | 天融信虚拟化防火墙vSecCenter |  |  |
| 12 | KCNA04 | 天融信日志审计 |  |  |
| 13 | KCNA10 | 医百分健康服务平台中间件服务器 |  |  |
| 14 | KCNA06 | 医百分健康服务平台业务服务 |  |  |
| 15 | KCNA10 | 医百分健康平台存档数据服务 |  |  |
| 16 | KCNA12 | 互联网测试环境服务器 |  |  |
| 17 | KCNA12 | 东华测试服务器200.159 |  |  |
| 18 | KCNA08 | 东华医保清单质控系统 |  |  |
| 19 | KCNA02 | 东华Web_报表服务器 |  |  |
| 20 | KCNA10 | 东华Web200.22应急服务器 |  |  |
| 21 | KCNA12 | web-4 |  |  |
| 22 | KCNA06 | web-2 |  |  |
| 23 | KCNA12 | vNGFW42 |  |  |
| 24 | KCNA10 | vNGFW40 |  |  |
| 25 | KCNA08 | vNGFW38 |  |  |
| 26 | KCNA06 | vNGFW36 |  |  |
| 27 | KCNA04 | vNGFW34 |  |  |
| 28 | KCNA02 | vNGFW32 |  |  |
| 29 | KCNA10 | Win2012_200.90 |  |  |
| 30 | KCNA12 | VTE管理平台2.0 |  |  |
| 31 | KCNA04 | VTE全流程管理平台服务器 |  |  |
| 32 | KCNA02 | VRM02 |  |  |
| 33 | KCNA06 | HIS推送代煎处方服务器 |  |  |
| 34 | KCNA04 | EPP |  |  |
| 35 | KCNA06 | ECP2应用服务器 |  |  |
| 36 | KCNA06 | DPCC管理平台服务器 |  |  |
| 37 | KCNA02 | DH-HisECP |  |  |

- H3C平台业务系统

| 序号 | 所属宿主机 | 业务系统名称 | 业务厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal1 |  |  |
| 2 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal2 |  |  |
| 3 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal3 |  |  |
| 4 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal4 |  |  |
| 5 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal4_clone |  |  |
| 6 | ZB-SYNKYY-Node11 | DH_Portal平台 |  |  |
| 7 | ZB-SYNKYY-Node11 | DRGS |  |  |
| 8 | ZB-SYNKYY-Node8 | RIS |  |  |
| 9 | ZB-SYNKYY-Node8 | test |  |  |
| 10 | ZB-SYNKYY-Node8 | 东华收号系统 |  |  |
| 11 | ZB-SYNKYY-Node3 | 东华新内镜服务器 |  |  |
| 12 | ZB-SYNKYY-Node11 | 临时测试RIS客户端 |  |  |
| 13 | ZB-SYNKYY-Node11 | 供应链系统前置机 |  |  |
| 14 | ZB-SYNKYY-Node8 | 健康管理系统 |  |  |
| 15 | ZB-SYNKYY-Node11 | 医疗资质授权平台-WEB应用服务器端 |  |  |
| 16 | ZB-SYNKYY-Node11 | 医疗资质授权平台-数据库服务器端 |  |  |
| 17 | ZB-SYNKYY-Node11 | 天融信终端防御系统62-临时 |  |  |
| 18 | ZB-SYNKYY-Node11 | 微信公众号服务器 |  |  |
| 19 | ZB-SYNKYY-Node11 | 新DRGS服务器 |  |  |
| 20 | ZB-SYNKYY-Node11 | 生殖系统前置机 |  |  |
| 21 | ZB-SYNKYY-Node8 | 电子病历归档发布服务器3 |  |  |
| 22 | ZB-SYNKYY-Node8 | 睡眠系统前置机 |  |  |
| 23 | ZB-SYNKYY-Node3 | 网络安全备份运维机 |  |  |
| 24 | ZB-SYNKYY-Node3 | 美康合理用药应用服务器 |  |  |
| 25 | ZB-SYNKYY-Node3 | 美康合理用药数据库服务器 |  |  |
| 26 | ZB-SYNKYY-Node11 | 药剂科审方服务器 |  |  |
| 27 | ZB-SYNKYY-Node11 | 药剂科审方服务器01 |  |  |
| 28 | ZB-SYNKYY-Node8 | 药师工作站服务器 |  |  |
| 29 | ZB-SYNKYY-Node11 | 超声与HIS数据交换服务器 |  |  |
| 30 | ZB-SYNKYY-Node8 | 超声前置机 |  |  |
| 31 | ZB-SYNKYY-Node8 | 超声前置机01 |  |  |
| 32 | ZB-SYNKYY-Node8 | 锐珂Pacs系统 |  |  |
| 33 | ZB-SYNKYY-Node8 | 防统方服务器 |  |  |